毛发专病医联体全国转诊小程序

需求规格说明书（功能清单确认表）

| 文档版本 | V1.0 | 编制日期 | 2026 年 __ 月 __ 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求方（甲方） | ____________________ | 承接方（乙方） | ____________________ |
| 项目周期 | 约 12 – 14 周 | 报价编号 | Q-2026-HR-001 |

# 一、文档目的

本文档用于明确「毛发专病医联体全国转诊小程序」的功能范围、业务规则与非功能要求，经双方签字确认后作为**项目验收基线**。任何超出本清单的需求，均按《需求变更单》流程处理。

# 二、术语定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 转诊单 | 医生为患者发起的院外诊疗协作单据，包含患者档案快照与转诊目的 |
| 公开抢单池 | 发起时未指定对象、对所有符合条件的医生可见的转诊单集合 |
| 好友定向转诊 | 仅发起医生的好友医生可见、可接单的转诊方式，优先级高于公开抢单 |
| 病历锁定 | 医生创建并确认病历后，医患双方均不可修改的状态 |
| 格式化病历 | 按标准化模板填写的结构化病历，含主诉、现病史、个人史、专科查体、初步诊断、处理意见 |

# 三、角色与权限

| 角色 | 身份来源 | 权限 |
| --- | --- | --- |
| 普通医生 | 微信登录 + 资质认证通过 | 患者管理、影像、病历、转诊发起与接单、好友、个人资料 |
| 医院管理员 | 在普通医生基础上额外授权 | 编辑本医院信息、项目与价格、查看本院医生 |
| 患者 | 由医生建档并关联微信 | 查看本人转诊记录、影像、病历、医嘱，维护基础信息 |

# 四、功能清单（验收基线）

| 编号 | 模块 | 功能点 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | 登录认证 | 微信一键授权登录 / 注册 | P0 | 授权后自动注册并进入对应端首页 |
| F02 | 登录认证 | 手机号绑定（手动输入或微信快速验证） | P0 | 校验格式与唯一性，绑定成功用于短信提醒 |
| F03 | 登录认证 | 账号唯一（以 openid 为准） | P0 | 同一微信号重复登录不产生重复账号 |
| F04 | 资质核验 | 医生实名认证：姓名、职称、执业证号、资质证件上传 | P0 | 提交后进入待审核，审核通过后可使用完整功能 |
| F05 | 患者管理 | 患者列表：就诊号、姓名、性别、年龄、建档时间、最近转诊时间 | P0 | 字段完整，按建档时间倒序 |
| F06 | 患者管理 | 按姓名 / 手机号搜索 | P0 | 输入即时过滤，支持模糊匹配 |
| F07 | 患者档案 | 三模块：基本信息 / 毛发影像 / 格式化病历 | P0 | 三模块切换正常，资料实时同步 |
| F08 | 患者档案 | 基本信息录入与编辑：性别、年龄、手机号、既往史、过敏史、主诉、脱发类型标签 | P0 | 保存后医生端与患者端同步更新 |
| F09 | 影像资料 | 七类分类存档：头皮全景 / 发际线 / 头顶特写 / 皮肤镜 / 检测报告 / 化验单 / 处方 | P0 | 可按分类筛选，按时间由近到远 |
| F10 | 影像资料 | 批量拍照或相册上传、单张删除、大图预览 | P0 | 多选上传成功，删除后立即生效 |
| F11 | 影像资料 | 任选两张照片对比查看 | P1 | 选中 2 张后可开启对比弹层 |
| F12 | 格式化病历 | 标准化模板填写与草稿保存 | P0 | 未确认前可反复修改 |
| F13 | 格式化病历 | 确认提交后自动锁定（医患双方不可修改） | P0 | 锁定后仅可查看，界面有明确提示 |
| F13a | 格式化病历 | 病历双端同步，患者端实时更新 | P0 | 医生端保存后患者端可见最新内容 |
| F14 | 转诊发起 | 选择患者并自动带入档案、影像、病历资料 | P0 | 发起页自动展示已带入资料，无需重复录入 |
| F15 | 转诊发起 | 转诊目的必填（可多选）+ 转诊说明选填 | P0 | 未填目的无法进入下一步 |
| F16 | 转诊发起 | 按地区（省/市）筛选，支持全国一键全选 | P0 | 筛选结果即时刷新 |
| F17 | 转诊发起 | 按诊疗项目筛选 | P0 | 筛选结果仅含开展该项目的医院 |
| F18 | 转诊发起 | 按医生个人搜索并指定 | P0 | 可按姓名或医院搜索 |
| F19 | 转诊发起 | 公开转诊（进入全国抢单池）或定向转诊（仅好友可见） | P0 | 模式不同可见范围不同 |
| F20 | 转诊管理 | 四 Tab：我发起 / 待抢单 / 我接诊 / 历史记录 | P0 | 各 Tab 数据准确 |
| F21 | 转诊管理 | 医生自主抢单，一单仅一人，接单即锁定 | P0 | 他人接单后不再出现在待抢单 |
| F22 | 转诊管理 | 发起医生可主动取消 | P0 | 取消后状态更新并留痕 |
| F23 | 转诊管理 | 72 小时无人接单自动作废（定时任务） | P0 | 超时后状态自动变更为已取消并推送通知 |
| F24 | 转诊结案 | 上传诊疗照片 + 填写诊疗小结 + 医嘱，提交后结案 | P0 | 结案后患者端可见 |
| F25 | 一键复制 | 超时或取消后可一键复制全部资料重新发起 | P1 | 复制后自动带入原资料 |
| F26 | 好友体系 | 搜索医生（姓名/医院）、发送申请、通过/拒绝、待通过状态 | P0 | 状态流转正确 |
| F27 | 我的 | 个人资料、未来 3 天可预约出诊时段、审核状态 | P0 | 信息展示完整 |
| F28 | 我的 | 积分与转诊统计（发起量/接诊量/结案率） | P1 | 数据与实际一致 |
| F29 | 我的 | 医院信息展示；管理员可编辑项目与价格 | P0 | 普通医生只读 |
| F30 | 消息中心 | 转诊通知 / 系统通知 / 好友申请，未读红点与全部已读 | P0 | 红点数量正确 |
| F31 | 短信提醒 | 出诊前 3 天、前 1 天定时短信；定向转诊即时短信 | P1 | 任务写入留痕并按通道发送 |
| F32 | 患者端 | 转诊记录与实时状态、影像查看、锁定病历、诊疗小结与医嘱 | P0 | 与医生端数据同步 |
| F33 | 患者端 | 基础信息自主维护并实时同步医生端 | P0 | 修改后医生端可见 |
| F34 | 留痕 | 全流程操作留痕（创建时间、操作人、操作记录） | P0 | 详情页可查看完整流转记录 |

# 五、核心业务规则

| 规则 | 说明 |
| --- | --- |
| 无驳回机制 | 接收方不想接单无需任何操作 |
| 抢单唯一性 | 一单仅一人可接单，接单即锁定，其他医生不可再抢 |
| 超时作废 | 72 小时无人接单系统自动取消并通知双方 |
| 可重发 | 取消或超时后支持一键复制资料重新发起 |
| 病历锁定 | 医生创建并确认后自动锁定，医患双方均不可修改 |
| 双端同步 | 病历、影像、基础信息医生端与患者端实时双向同步 |
| 价格隔离 | 医院诊疗项目与价格仅医生端可见，患者端隐藏 |
| 定向优先 | 好友定向转诊优先级高于公开抢单，并触发短信提醒 |

# 六、非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 兼容性 | iOS / Android 主流机型，微信基础库 3.0 以上 |
| 性能 | 页面首屏 ≤ 2 秒，列表滚动流畅，图片自动压缩后上传 |
| 容量 | 支持 100 家医院 / 1000 名医生 / 10 万名患者规模（云开发弹性扩容） |
| 安全 | 敏感数据加密存储、按角色鉴权、操作全留痕、访问最小化 |
| 可用性 | 云开发托管，可用性 ≥ 99.9%，故障按 SLA 响应 |
| 可维护性 | 源码结构清晰、接口统一、含部署与运维手册 |

# 七、假设与约束

- 项目基于微信原生小程序 + 微信云开发，不使用第三方付费组件

- 甲方负责提供小程序主体、AppID、类目资质材料并实名开通云开发

- 医疗资质审核、等保测评等行政审批事项由甲方负责，乙方提供协助与材料整理

- 图文内容（医院介绍、项目价格、诊疗文案）由甲方提供并对其合法性负责

- 不含 iOS / Android 原生 App、不含 Web 管理后台（可另行报价）

本说明书经双方签字确认后生效，作为合同附件与验收依据。

本说明书未尽事宜，由双方另行协商并签署补充协议。

乙方（盖章）：____________________          授权代表：____________          日期：____年__月__日

甲方（盖章）：____________________          授权代表：____________          日期：____年__月__日