毛发专病医联体全国转诊小程序

上线检查与资质清单

# 一、上线前检查清单

| # | 检查项 | 标准 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AppID 与主体 | 企业主体，已完成微信认证 | 甲方 | □完成 |
| 2 | 类目选择 | 选择「医疗」或对应子类目，资质齐全 | 甲方 | □完成 |
| 3 | 云环境配置 | env.js 中 cloudEnv 正确，useMock=false | 乙方 | □完成 |
| 4 | 数据库集合 | 9 张集合已建，索引已加 | 乙方 | □完成 |
| 5 | 云函数部署 | api、timer 均已上传且测试通过 | 乙方 | □完成 |
| 6 | 定时触发器 | Cron 已生效并有执行日志 | 乙方 | □完成 |
| 7 | 权限与安全规则 | 数据库仅管理端可读写，接口鉴权正常 | 乙方 | □完成 |
| 8 | 全流程回归 | 建档 → 转诊 → 抢单 → 结案 → 患者端同步 全通 | 双方 | □完成 |
| 9 | 隐私政策与授权 | 已在小程序内配置并可见 | 甲方 | □完成 |
| 10 | 内容与文案 | 医院介绍、项目价格、诊疗文案合法合规 | 甲方 | □完成 |
| 11 | 短信签名与模板 | 已报备通过并配置环境变量 | 甲方 | □完成 |
| 12 | 审核提交 | 小程序后台提交审核并跟踪结果 | 乙方 | □完成 |

# 二、需甲方提供的资质与材料

| # | 材料 | 用途 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 小程序主体注册与企业认证 | □已提供 |
| 2 | 《医疗机构执业许可证》 | 医疗类目审核（如主体为医疗机构） | □已提供 |
| 3 | 法人 / 经办人身份证与授权书 | 企业认证与备案 | □已提供 |
| 4 | 医院介绍、科室与专家资料 | 医院信息展示内容 | □已提供 |
| 5 | 诊疗项目与参考价格清单 | 医生端项目展示 | □已提供 |
| 6 | 短信签名与模板材料 | 短信报备 | □已提供 |
| 7 | 隐私政策与患者知情同意书 | 合规要求（可沿用乙方模板） | □已提供 |
| 8 | 管理员与首批医生名单 | 账号开通与授权 | □已提供 |
| 9 | 存量数据（如需导入） | 数据迁移 | □已提供 |

# 三、审核风险与应对

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 医疗类目资质不足导致驳回 | 提前备齐执业许可证等；或调整为「医疗资讯 / 健康服务」等可匹配类目 |
| 涉及诊疗行为被认定违规 | 明确产品定位为医生间转诊协作工具，不开展线上诊断与开方 |
| 疗效承诺、患者案例等违规内容 | 所有文案由甲方提供并审核，禁止保证性表述 |
| 患者影像/信息展示合规 | 取得患者单独同意，数据境内存储，按需授权访问 |